Годовой отчет о реализации

Муниципальной программы

 **"Формирование современной городской среды муниципального образования городское поселение**

 «Поселок Таксимо»

 за 2018 год

**Ответственный исполнитель:**

**Руководитель МКУ «ЖКХ» М.В. Козлов**

**Тел. 8(30132) 55-3-31**

**СОГЛАСОВАНО:**

**Руководитель администрации А.И. Козлов**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования городское поселение «Поселок Таксимо» утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 24.11.2017г. № 591.

Муниципальная программа разработана в целях создания условий, обеспечивающих комфортные условия для проживания и отдыха населения, совершенствования системы комплексного благоустройства муниципального образования городского поселения «Поселок Таксимо», определения приоритетных мероприятий по комплексному благоустройству поселения, перспектив улучшения благоустройства поселения.

Для решения поставленной цели решались следующие задачи:

1. Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения;

2. Улучшение санитарного состояния территории поселения;

3. Повышение уровня благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов;

4. Повышение уровня благоустройства территории поселка «Таксимо»;

5. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

Большинство объектов внешнего благоустройства поселения, такие как зоны отдыха, инженерные коммуникации и объекты, в настоящее время не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции. Все это отрицательно сказывается на привлекательности, уровне благоустроенности поселения.

В большинстве дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных детских и спортивных площадок.

За 2018 год на реализацию муниципальной программы направлено 2794,138 тыс. рублей, в том числе за счет ФБ 2774,858 тыс. рублей, РБ 16,487 тыс. рублей, МБ 2,795 тыс. рублей. Фактическое исполнение денежных средств составило 100%.

За счет бюджетных средств реализованы следующие программные мероприятия:

1. Благоустройство дворовых территорий городского поселения «Поселок Таксимо» по ул. 70 лет Октября, в районе дома №44, по ул. Приозерной, в районе дома №7 на сумму 1672,337 тыс. рублей, в том числе ФБ – 1660,798 тыс. рублей, РБ – 9,868 тыс. рублей, МБ-1,673 тыс. рублей.

2. Благоустройство территорий общего пользования городского поселения «Поселок Таксимо» «Площадь Центральная» на сумму 1121,801 тыс. рублей, в том числе ФБ – 1114,06 тыс. рублей, РБ – 6,619 тыс. рублей, МБ-1,122 тыс. рублей.

3. Произведена оплата АУ Республики Бурятия "Управление государственной экспертизы Республики Бурятия" в сумме 40,0 тыс. рублей (МБ) за проверку достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства по проектной документации.

Индикаторы муниципальной программы выполнены, уровень эффективности составил 1,0 и оценивается как высокоэффективный, планируется дальнейшая реализация программы.

**Реализация мероприятий муниципальной программы**

 **«Формирование современной городской среды МО ГП «Поселок Таксимо»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия  | Источник финансирования  | План  | Факт  | Исполнено, % |
| 2018 г.  | 2018г |
| Программа  | «Формирование современной городской среды МО ГП «Поселок Таксимо» | **Всего**  | **2794,1** | **2794,1** | **100** |
| **Федеральный бюджет**  | **2774,8** | **2774,8** |  |
| **Республиканский бюджет**  | **16,5** | **16,5** | **100** |
| **Местный бюджет**  | **1,673** | **1,673** | **100** |
| Мероприятие 1.1. | Благоустройство дворовой территории по ул. 70 лет Октября №44,  | Всего  | 860,9 | 860,9 |  |
| Федеральный бюджет  | 855,0 | 855,0 |  |
| Республиканский бюджет  | 5,08 | 5,08 |  |
| Местный бюджет  | 0,9 | 0,9 |  |
| Мероприятие 1.2 | Благоустройство дворовой территории по ул. Приозерная №7 | Всего  | 811,4 | 811,4 |  |
| Федеральный бюджет  | 805,8 | 805,8 |  |
| Республиканский бюджет  | 4,8 | 4,8 |  |
| Местный бюджет  | 0,8 | 0,8 |  |
| Мероприятие 1.3 | Благоустройство общественной территории «Площадь Центральная» | Всего  | 1121,8 | 1121,8 |  |
| Федеральный бюджет  | 1114,0 | 1114,0 |  |
| Республиканский бюджет  | 6,62 | 6,62 |  |
| Местный бюджет  | 1,1 | 1,12 |  |
| Мероприятие 1.4 | Проведение государственной экспертизы ПСД | Всего  | 40,0 | 40,0 |  |
| Федеральный бюджет  | 0 | 0 |  |
| Республиканский бюджет  | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет  | 40,0 | 40,0 |  |

**Итоговые индикаторы (показатели) муниципальной программы «Формирование современной городской среды МО ГП «Поселок Таксимо»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование индикатора | Ед. измерения | План 2018г. | Факт 2018г | % испол |
| **Муниципальная программа ««Формирование современной городской среды МО ГП «Поселок Таксимо»** |
| 1 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 2 | 2 | 100 |
| 2 | Количество и площадь территорий общего пользования | Ед. | 1 | 1 | 100 |