Годовой отчет о реализации

Муниципальной программы

**"Формирование современной городской среды муниципального образования городское поселение**

«Поселок Таксимо»

за 2019 год

**Ответственный исполнитель:**

**Руководитель МКУ «ЖКХ» О.С. Медяникова**

**Тел. 8(30132) 55-2-73**

**СОГЛАСОВАНО:**

**И.о. руководителя администрации В.И. Пинтаев**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования городское поселение «Поселок Таксимо» утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 24.11.2017г. № 591.

Муниципальная программа разработана в целях создания условий, обеспечивающих комфортные условия для проживания и отдыха населения, совершенствования системы комплексного благоустройства муниципального образования городского поселения «Поселок Таксимо», определения приоритетных мероприятий по комплексному благоустройству поселения, перспектив улучшения благоустройства поселения.

Для решения поставленной цели решались следующие задачи:

1. Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения;

2. Улучшение санитарного состояния территории поселения;

3. Повышение уровня благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов;

4. Повышение уровня благоустройства территории поселка «Таксимо»;

5. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

Большинство объектов внешнего благоустройства поселения, такие как зоны отдыха, инженерные коммуникации и объекты, в настоящее время не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции. Все это отрицательно сказывается на привлекательности, уровне благоустроенности поселения.

В большинстве дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных детских и спортивных площадок.

За 2019 год на реализацию муниципальной программы направлено 3708,8 тыс. рублей, в том числе за счет ФБ 3631,2 тыс. рублей, РБ 73,9 тыс. рублей, МБ 3,7 тыс. рублей. Фактическое исполнение денежных средств составило 100%.

За счет бюджетных средств реализованы следующие программные мероприятия:

1. Благоустройство дворовой территории городского поселения «Поселок Таксимо» по ул. Белорусская, в районе дома № 9, 11 на сумму 1 433,0 тыс. рублей.

2. Благоустройство территорий общего пользования городского поселения «Поселок Таксимо» «Площадь Победы» на сумму 2 275,8 тыс. рублей.

Кроме этого, за счет средств местного бюджета произведена оплата АУ Республики Бурятия "Управление государственной экспертизы Республики Бурятия" в сумме 20,0 тыс. рублей (МБ) за проверку достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства по проектной документации.

Индикаторы муниципальной программы выполнены, уровень эффективности составил 1,0 и оценивается как высокоэффективный, планируется дальнейшая реализация программы.

**Реализация мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды МО ГП «Поселок Таксимо»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | План | Факт | Исполнено, % |
| 2019 г. | 2019г |
| Программа | «Формирование современной городской среды МО ГП «Поселок Таксимо» | **Всего** | **3708,8** | **3708,8** | **100** |
| **Федеральный бюджет** | **3631,2** | **3631,2** |  |
| **Республиканский бюджет** | **73,9** | **73,9** |  |
| **Местный бюджет** | **3,7** | **3,7** |  |
| Мероприятие 1.1. | Благоустройство дворовой территории по ул. Белорусская, в районе дома № 9, 11 | Всего | 1 433,0 | 1 433,0 | 100 |
| Федеральный бюджет | 1 403,0 | 1 403,0 |  |
| Республиканский бюджет | 28,6 | 28,6 |  |
| Местный бюджет | 1,4 | 1,4 |  |
| Мероприятие 1.2 | Благоустройство общественной территории «Площадь Победы» | Всего | 2 275,8 | 2 275,8 | 100 |
| Федеральный бюджет | 2 228,2 | 2 228,2 |  |
| Республиканский бюджет | 45,3 | 45,3 |  |
| Местный бюджет | 2,3 | 2,3 |  |

**Итоговые индикаторы (показатели) муниципальной программы «Формирование современной городской среды МО ГП «Поселок Таксимо»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование индикатора | Ед.  измерения | План 2019г. | Факт 2019г | % испол |
| **Муниципальная программа ««Формирование современной городской среды МО ГП «Поселок Таксимо»** | | | | | | |
| 1 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 1 | 1 | 100 |
| 2 | Количество и площадь территорий общего пользования | Ед. | 1 | 1 | 100 |