**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов»**

**за 2019 год**

дата составления отчета: 17.02.2020г.

ответственный исполнитель:

начальник МКУ «Управление ЖКХ

и муниципальным имуществом»

тел.: 8 (30132) 55-273 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.С. Медяникова

СОГЛАСОВАНО:

Глава муниципального образования-

Руководитель администрации А.И. Козлов

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО И ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСОВ»

Муниципальная программа «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов» утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 31 октября 2013г. № 989. В связи передачей полномочий МО ГП «Поселок Таксимо», в 2019 году муниципальная программа дополнена подпрограммами «Благоустройство МО ГП «Поселок Таксимо» и «Развитие имущественных отношений в МО ГП «Поселок Таксимо», финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета МО ГП «Поселок Таксимо» (далее-бюджет поселения).

Основной целью Программы является обеспечение граждан доступным и комфортным жильем, повышение качества жилищно-коммунальных услуг, укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряжённости в обществе.

Для достижения цели Программы решались следующие задачи:

1.Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном ветхим, аварийным и непригодным для проживания в соответствии с установленными стандартами.

2. Улучшение жилищных условий молодых семей.

3. Предоставление льготным категориям граждан земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой.

4. Обеспечение населения коммунальными услугами нормативного качества.

5. Обеспечение населения Муйского района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве .

6. Создание комплексной информационной системы для обеспечения органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверной информацией о среде жизнедеятельности, ее предполагаемых изменениях, в том числе об ограничениях использования территорий и объектов недвижимости в градостроительстве, другой информацией, необходимой для градостроительной, инвестиционной, землеустроительной и иной хозяйственной деятельности,  оценки и налогообложения объектов недвижимости.

7. Совершенствование системы обращения с твердыми бытовыми отходами.

8. Создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения МО ГП «Поселок Таксимо».

9. Осуществление муниципального контроля за сохранностью муниципального имущества, а также осуществление иных полномочий в области использования муниципального имущества.

Программа включает в себя 9 подпрограмм:

[1](#Par853). «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в зоне Байкало-Амурской магистрали на территории Муйского района Республики Бурятия».   
[2](#Par1408). «Обеспечение жильем молодых семей».   
3. «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой».   
4. «Модернизация коммунальной инфраструктуры».

5. «Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой».

6. «Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности».

7. «Предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду».

8. «Благоустройство в муниципальном образовании городском поселении «Поселок Таксимо».

9. «Развитие имущественных отношений в МО ГП «Поселок Таксимо».

Расходы на муниципальную программу «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплекса» составили 131 395,6 тыс. рублей, в том числе ФБ – 105 035,8 тыс. рублей, РБ – 7 340,1 тыс. рублей, МБ – 1 053,4 тыс. рублей, БП – 17 966,3 тыс. рублей. Исполнение к плану составило 96,9%.

Наибольший объем финансирования (84%) направлен в 2019 году на реализацию подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в зоне Байкало-Амурской магистрали на территории Муйского района Республики Бурятия» - 110 508,0 тыс. рублей. В результате социальную выплату получили 31 семья. За счет средств местного бюджета в сумме 100,0 тыс. рублей произведена оплата за разработку ПСД на снос (ликвидацию) ветхого и аварийного жилищного фонда. Исполнение составило 97%. Неиспользованные средства в сумме 3400,0 тыс. рублей по мероприятию «Снос (ликвидация) ветхого и аварийного жилищного фонда». На 2019 год было запланирована площадь ветхого и аварийного жилищного фонда, подлежащая сносу в количестве 4,013 тыс.кв.м. Снос жилых домов не был производен, в связи с внесенными изменениями в федеральный закон от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ввиду длительного оформления проектов организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства и их названия.

Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем жилищном фонде составила 38,4 %. Для решения проблемы ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда на территории Муйского района необходимо дополнительное финансирование.

На реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» выделено 2 674,3 тыс. рублей, в том числе за счет ФБ – 1 252,3 тыс. рублей, РБ – 715,6тыс. рублей,МБ – 706,4 тыс. рублей. Исполнение к плану составило 100%. В результате четыре молодые семьи получили государственную поддержку и улучшили жилищные условия.

На реализацию подпрограммы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» за счет бюджета поселения выделено 3631,6 тыс. рублей. Исполнение к плану составило 83,3%. Финансирование направлено на приобретение каналопромывочной машины 950,2 тыс. рублей, вибромашины 2681,4 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы «Предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду» за счет местного бюджета выделено 246,9 тыс. рублей на проведение работ по очистке проездов к площадке временного хранения отходов. Исполнение к плану составило 99,8%.

На территории района отсутствуют санкционированные свалки, состоящие в государственном реестре объектов размещения отходов. Полномочия по обеспечению полигонами муниципальных образований относятся к региональному уровню. В настоящее время определен региональный оператор ООО «ЭкоАльянс» для определения объектов по размещению отходов, сбору и утилизации отходов.

По данным ТО Управления Роспотребнадзора по РБ доля населения, доброкачественной питьевой водой в 2019 году составляет на 98,2%.

На реализацию подпрограммы «Благоустройство МО ГП «Поселок Таксимо» за счет бюджета поселения направлено 6202,9 тыс. рублей на:

1. Организацию сбора и вывоз твердых бытовых отходов 2448,6 тыс. рублей,

2. Обустройство мест по сбору твердых отходов и мусора1408,3 тыс. рублей, в том числе: строительство новых контейнерных площадок на сумму 990,00 тыс. рублей, приобретение контейнеров для мусора (43 шт.) на сумму 418,30 тыс. рублей**.**

3. Организацию деятельности, направленной на временное трудоустройство несовершеннолетних на сумму 161,7 тыс. рублей в том числе: заработная плата 119 тыс. рублей; отчисления 35,9 тыс. рублей; приобретение перчаток, мешков, проведение оценки рабочих мест 6,80 тыс. рублей.

4. Организацию и содержание мест захоронения на сумму 409,0 тыс. рублей: в том числе содержание трех муниципальных кладбищ 160,2 тыс. рублей; дератизация открытых территорий 11,1 тыс. рублей; содержание смотрителя кладбищ 203,3 тыс. рублей; акарицидная обработка 5,5 тыс. рублей; текущий ремонт ворот- ограждений кладбища 15 тыс. рублей, захоронение невостребованных тел 13,9 тыс. рублей.

5. Организация обустройства мест массового отдыха населения на сумму 1775,3 тыс. рублей в том числе: ремонт площади Победы к 9 мая; ремонт пл. Центральная и самолета, ремонт памятника Первопроходцам, монтаж и демонтаж декора на площади Победы и площади Центральной, оформление поселка к 9 мая и Дню поселка 220 тыс. рублей; ремонт горки в микрорайоне «Коленвал» 50 тыс. рублей; демонтаж новогодней елки и горки 50 тыс. рублей; установка новогодней елки, деревянной горки, установка и подключение светодиодных деревьев и елки 250 тыс. рублей; приобретение гирлянд и игрушек, малых архитектурных форм 1205,3 тыс. рублей.

Исполнение к плану составило 99,5%.

На реализацию подпрограммы «Развитие имущественных отношений в МО ГП «Поселок Таксимо» за счет бюджета поселения направлено 8131,8 тыс. рублей на:

1. Оформление права собственности на муниципальное имуществона сумму 97,5 тыс. рублей, в том числе снятие с регистрационного и кадастрового учета снесенных домов (39 домов).

2. Содержание и ремонт объектов муниципальной собственности на общую сумму 7998,7 тыс. рублей в том числе: страховка автомобиля 7,1 тыс. рублей; приобретение колес на водовозку 13,7 тыс. рублей; забивка окон и дверей 15 тыс. рублей; демонтаж оборудования на котельных 383,1 тыс. рублей; ремонт магистральной тепловой сети по ул. Железнодорожников на сумму 3018,5 тыс. рублей; монтаж трубы на котельной ГОК 188,8 тыс. рублей; устройство фундамента для оттяжек дымовой трубы 269,5 тыс. рублей; ремонт имущества теплотрассы по ул. Закаменская 1815 тыс. рублей; выполнение работ по замене трубы на котельной в микрорайоне ГОК на территории п. Таксимо 2288 тыс. рублей.

3. Формирование фонда капитального ремонта и муниципального жилищного фонда насумму 35,6тыс. рублей (взносы).

Исполнение к плану составило 100%.

По итогам 2019 года уровень эффективности реализации Программы составляет Е=1,0, уровень качественной оценки эффективности характеризуется как высокий. Планируется дальнейшая реализация муниципальной программы. Мобилизация всех ресурсов (финансовые, земельные, организационные и др.), имеющиеся в распоряжении ОМСУ, позволит повысить результативность и эффективность государственной жилищной политики.

В связи с вступившими в силу изменениями в федеральном законодательстве с 01 марта 2015 года, полномочия по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена перешли на уровень поселений. Таким образом, кадастровые работы по формированию земельных участков администрацией МО «Муйский район» не проводились.

Формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в рамках реализации Закона РБ №115-III, в 2019 году не проводилось, в связи с отсутствием в ЕГРН сведений о границе населенного пункта п. Таксимо и наличием пересечений с землями лесного фонда. Бурятским филиалом ФГБУ «Рослесинфорг» проведена экспертиза и подготовлено заключение о пересечении (наложении) границ населенного пункта п. Таксимо Муйского района на земли лесного фонда. Получены выписки из Государственного лесного реестра. Подготовлен проект генерального плана п. Таксимо, с учетом замечаний. Администрацией МО «Муйский район» будет продолжена работа по уточнению перечня земельных участков права на которые возникли до 01.01.2016 года, с целью исключения таких земельных участков из состава земель лесного фонда.

Объекты коммунальной инфраструктуры находятся в изношенном состоянии, 95% основных фондов коммунального хозяйства отслужили нормативный срок. В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов.

Потери и утечки воды и тепловой энергии значительно превышают допустимый уровень. Величина потерь в водоснабжении составляет более 14%. Потери тепловой энергии в процессе производства и транспортировки составляют более 28%.

Согласно плана мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности МО «Муйский район», в 2019 году проводились мероприятия по капитальному ремонту котельных, сетей тепло – водоснабжения, теплотрасс п. Таксимо на сумму 7977,8 тыс. рублей; по ремонту ТК-13, ТК-53, водозаборной скважины №7, модульной котельной, трубопровода холодного вождоснабжения п. Северомуйск в сумме 11147,2 тыс. рублей.

Доля приведенных в соответствующее состояние мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов в 2019 году составила 62,5%.

**Реализация муниципальной программы**

«**Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов» за 2019 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | План 2019г. | Факт 2019 г. | % испол. |
| **Программа** | **«Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов»** | **Всего** | **135 558,2** | **131 395,6** | **96,9** |
| **Федеральный бюджет** | **105 035,8** | **105 035,8** |  |
| **Республиканский бюджет** | **10 340,1** | **7 340,1** |  |
| **Местный бюджет** | **1 453,7** | **1 053,4** |  |
| **Бюджет поселения** | **18 728,5** | **17 966,3** |  |
| Подпрограмма 1 | « Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в зоне Байкало-Амурской магистрали на территории Муйского района Республики Бурятия» | Всего | 113 908,0 | 110 508,0 | 97 |
| Федеральный бюджет | 103 783,5 | 103 783,5 |  |
| Республиканский бюджет | 9 624,5 | 6 624,5 |  |
| Местный бюджет | 500,0 | 100,0 |  |
| Мероприятие 1.1. | Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для проживания, и (или) из жилых домов (помещений) признанных аварийными и не подлежащими реконструкции | Всего | 110 408,0 | 110 408,0 |  |
| Федеральный бюджет | 103 783,5 | 103 783,5 |  |
| Республиканский бюджет | 6 624,5 | 6 624,5 |  |
| Местный бюджет | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.2 | Снос (ликвидация) ветхого и аварийного жилищного фонда | Всего | 3500,0 | 100,0 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| Республиканский бюджет | 3000,0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 500,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение жильем молодых семей» | Всего | 2 674,3 | 2 674,3 | 100 |
| Федеральный бюджет | 1 252,3 | 1 252,3 |  |
| Республиканский бюджет | 715,6 | 715,6 |  |
| Местный бюджет | 706,4 | 706,4 |  |
| Мероприятие 2.1. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья | Всего | 2 674,3 | 2 674,3 |  |
| Федеральный бюджет | 1 252,3 | 1 252,3 |  |
| Республиканский бюджет | 715,6 | 715,6 |  |
| Местный бюджет | 706,4 | 706,4 |  |
| Подпрограмма 4 | Модернизация коммунальной инфраструктуры | Всего | 4360,2 | 3631,6 | 83,3 |
| Местный бюджет | 0 | 0 |  |
| Бюджет поселения | 4360,2 | 3631,6 |  |
| Мероприятие | Приобретение имущества для нужд коммунального хозяйства | Всего | 4360,2 | 3631,6 |  |
| Местный бюджет | 0 | 0 |  |
| Бюджет поселения | 4360,2 | 3631,6 |  |
| Подпрограмма 7 | Предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду | Всего | 247,3 | 246,9 | 99,8 |
| Республиканский бюджет | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 247,3 | 246,9 |  |
| Мероприятие 7.1. | Организация обустройства площадок и содержание мест временного хранения твердых отходов, ликвидация несанкционированных свалок, проведение работ по сносу не эксплуатируемых аварийных зданий | Всего | 247,3 | 246,9 |  |
| Республиканский бюджет | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 247,3 | 246,9 |  |
| Подпрограмма 8 | Благоустройство МО ГП «Поселок Таксимо» | Всего | 6236,5 | 6202,9 | 99,5 |
| Местный бюджет | 0 | 0 |  |
| Бюджет поселения | 6236,5 | 6202,9 |  |
| Мероприятие 8.1 | Организация сбора и вывоз твердых бытовых отходов, мусора и ликвидация несанкционированных свалок с территорий МО ГП «Поселок Таксимо» | Всего | 2448,6 | 2448,6 |  |
| Местный бюджет | 0 | 0 |  |
| Бюджет поселения | 2448,6 | 2448,6 |  |
| Мероприятие 8.2 | Обустройство мест по сбору твердых бытовых отходов и мусора | Всего | 1408,3 | 1408,3 |  |
| Местный бюджет | 0 | 0 |  |
| Бюджет поселения | 1408,3 | 1408,3 |  |
| Мероприятие 8.3 | Организация деятельности, направленной на временное трудоустройство несовершеннолетних | Всего | 161,7 | 161,7 |  |
| Местный бюджет | 0 | 0 |  |
| Бюджет поселения | 161,7 | 161,7 |  |
| Мероприятие 8.4 | Организация и содержание мест захоронения | Всего | 442,6 | 409,0 |  |
| Местный бюджет | 0 | 0 |  |
| Бюджет поселения | 442,6 | 409,0 |  |
| Мероприятие 8.5 | Организация и обустройство мест массового отдыха населения | Всего | 1775,3 | 1775,3 |  |
| Местный бюджет | 0 | 0 |  |
| Бюджет поселения | 1775,3 | 1775,3 |  |
| Подпрограмма 9 | Развитие имущественных отношений в МО ГП «Поселок Таксимо» | Всего | 8131,8 | 8131,8 | 100 |
| Местный бюджет | 0 | 0 |  |
| Бюджет поселения | 8131,8 | 8131,8 |  |
| Мероприятие 9.1 | Оформление права собственности на муниципальное имущество | Всего | 97,5 | 97,5 |  |
| Местный бюджет | 0 | 0 |  |
| Бюджет поселения | 97,5 | 97,5 |  |
| Мероприятие 9.2 | Содержание и ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе муниципальная казна | Всего | 7998,7 | 7998,7 |  |
| Местный бюджет | 0 | 0 |  |
| Бюджет поселения | 7998,7 | 7998,7 |  |
| Мероприятие 9.3 | Формирование фонда капитального ремонта муниципального жилищного фонда | Всего | 35,6 | 35,6 |  |
| Местный бюджет | 0 | 0 |  |
| Бюджет поселения | 35,6 | 35,6 |  |

**Индикаторы муниципальной программы**

**«Развитие** **строительного и жилищно-коммунального комплексов»**

| N  п/п | Наименование индикатора | Ед.  изм | Значение индикатора по годам | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План 2019 | | Факт 2019 | | % выпол |
| **Муниципальная программа «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов»** | | | | | | | |
| Задача 1: Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном ветхим, аварийным и непригодным для проживания в соответствии с установленными стандартами. | | | | | | | |
| 1 | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем жилищном фонде, %. | % | 38,4 | | | 38,4 | 100 |
| Задача 2: Улучшение жилищных условий молодых семей. | | | | | | | |
| 2 | Доля семей, получивших государственную поддержку и улучшивших жилищные условия, в общем количестве семей, состоящих в очереди,% | % | 33,3 | 33,3 | | | 100 |
| Задача 3: Предоставление льготным категориям граждан земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой для льготных категорий граждан. | | | | | | | |
| 3 | Количество семей-льготной категории граждан, получивших земельные участки, обеспеченных инженерной инфраструктурой. | Ед. | 20 | | 0 | |  |
| Задача 4. Обеспечение населения коммунальными услугами нормативного качества. | | | | | | | |
| 4 | Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе  производства и транспортировки до потребителей | %. | 28 | 28 | | | 100 |
| 5 | Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей | % | 14 | 14 | | | 100 |
| Задача 5: Обеспечение населения Муйского района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве | | | | | | | |
| 6 | Уровень качества питьевой воды для населения. | % | 98,2 | 98,2 | | | 100 |
| Задача 7: Совершенствование системы обращения с твердыми бытовыми отходами | | | | | | | |
| 7 | Доля приведенных в соответствующее состояние мест сбора и (или) накопления твердых бытовых отходов | % | 0 | 0 | | |  |
| Задача 8: Создание условий обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения МО ГП «Поселок Таксимо». | | | | | | | |
| 8 | Обеспеченность контейнерами для сбора твердых коммунальных отходов в МО ГП «Поселок Таксимо» | % | 87,0 | 87,1 | | | 100,1 |
| **Подпрограмма 1 « Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в зоне Байкало-Амурской магистрали на территории Муйского района Республики Бурятия»** | | | | | | | |
| Задача 1: Обеспечение нормальных условий для безопасной и комфортной жизнедеятельности граждан. | | | | | | | |
| 1 | Количество переселенных семей из ветхого и аварийного жилищного фонда. | ед. | 31 | 31 | | | 100 |
| Задача 2: Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда на территории Муйского района | | | | | | | |
| 2 | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда, подлежащая сносу | Тыс.кв.м | 4,013 | 0 | | |  |
| Подпрограмма 2 « Обеспечение жильем молодых семей» | | | | | | | |
| Задача 1. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств и (или) кредитных средств банков, кредитных организаций, а также, безвозмездных или заемных средств организаций для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.  Задача 2: Укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в обществе. | | | | | | | |
| 1 | Количество молодых семей, получивших государственную поддержку и улучшивших жилищные условия. | ед. | 4 | 4 | | | 100 |
| **Подпрограмма 3.«Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой»** | | | | | | | |
| Задача 1: Развитие системы инженерной инфраструктуры;  Задача 2: Стимулирование жилищного строительства. | | | | | | | |
| 1 | Количество предоставленных земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой | ед. | 0 | 0 | | |  |  |
| **Подпрограмма 4 «Модернизация коммунальной инфраструктуры»** | | | | | | | |  | | |
| Задача 1. Развитие систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных технологий | | | | | | | |  | | |
| 1 | Доля убыточных организаций жилищно-коммунального комплекса | % | 100 | 100 | | | 100 |  |
| Задача 2. Повышение эффективности работы предприятий жилищно-коммунального комплекса. | | | | | | | |  | | |
| 2 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 95 | 95 | | | 100 |  |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой» | | | | | | | |  | | |
| Задача 1: Улучшение качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм;  Задача 2: Рациональное использование водных ресурсов. | | | | | | | |  | | |
| 1 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения | % | 98,2 | 98,2 | | | 100 |  |
| **Подпрограмма 6 «Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности».** | | | | | | | |  | | |
| Задача 1:Систематизация документированных сведений о развитии территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и иных необходимых для осуществления градостроительной деятельности и землеустройства | | | | | | | |  | | |
| 1 | Доля земельных участков отраженных в ИСОГД, в общем количестве земельных участков подлежащих включению в систему | % | - | - | | |  |  |
| Задача 2. Автоматизация процессов ввода, контроля, обработки, хранения и выдачи информации по техническим процессам по подготовке исходно-разрешительной и землеустроительной документации. | | | | | | | |  | | |
| 2 | Доля объектов градостроительной деятельности, отраженных в ИСОГД, в общем количестве объектов недвижимости, подлежащих включению в систему | % | - | - | | |  |  |
| **Подпрограмма 7. «Предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду»** | | | | | | | |  | | |
| Задача 1: Стимулирование жилищного и иного строительства | | | | | | | |  | | |
| 1 | Уменьшение площадей очистки, мест несанкционированного размещения отходов | % | 0 | 0 | | |  |  |
| Задача 2. Создание эффективной системы управления в области обращения с отходами | | | | | | | |  | |
| 2 | Обустройство площадок и содержание временного складирования бытовых отходов | % | 30 | 30 | | | 100 |  |
| **Подпрограмма 8. «Благоустройство МО ГП «Поселок Таксимо»** | | | | | | | |  |
| Задача 1: Поддержание территории поселения в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства | | | | | | | |  |
| 1 | Объем вывезенных твердых бытовых отходов | % | 100 | 100 | | | 100 |  |
| 2 | Обустройство мест по сбору твердых коммунальных отходов | % | 62 | 62,5 | | | 100,8 |  |
| Задача2: Повышение уровня благоустройства и санитарного содержания кладбищ. | | | | | | | |  |
| 1 | Площадь территории, подлежащей санитарной уборке | Тыс.кв.м | 35,8 | 35,8 | | | 100 |  |
| 2 | Количество благоустроенных кладбищ | ед | 3 | 3 | | | 100 |  |
| Задача 3: Благоустройство общественных территорий поселения | | | | | | | |  |
| 1 | Количество обустроенных (урн, лавочки, ограждение) детских площадок | ед | 1 | 1 | | | 100 |  |
| 2 | Количество обустроенных общественных территорий п. Таксимо | ед. | 1 | 1 | | | 100 |  |
| **Подпрограмма 8. «Развитие имущественных и земельных отношений в МО ГП «Поселок Таксимо»** | | | | | | | |  |
| 1 | Количество объектов муниципальной собственности, на которых проведен капитальный ремонт | ед. | 3 | 3 | | | 100 |  |